ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ РАБОЧИХ ГРУПП ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА МЗ РФ

по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения

РАБОЧАЯ ГРУППА «Электронный документооборот в здравоохранении» (руководитель Н.В. Ушакова)

План работы

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентаризация перечня бумажных типовых форм, составляющих действующий документооборот в сфере здравоохранения и его «апгрейт» Формирование информационной модели и системы AS-IS с заполненной базой знаний ЭДО в СЗО: Формирование базы знаний утвержденных типовых форм, составляющих действующий документооборот в системе здравоохранения, в т.ч. на бумажных носителях. Описание и анализ действующих информационных ресурсов МЗ, региональных ОУЗ, медицинских организаций, страховых компаний. Создание действующей модели мета-данных (мастер-данных) ЭДО в СЗО, включая модель НСИ в здравоохранении. Формирование информационной модели и системы TO-BE: Описание новой институциональной модели регулирования отрасли здравоохранения (НИМЗ). Результаты: Сводный доклад РГ, содержащий: 1) Описание информационной модели (AS-IS); 2) Макет информационной системы с заполненной базой знаний. 3) Описание информационной модели (TO-BE); 4) Оценка эффективности оптимизированной модели TO-BE относительно модели AS-IS; | 1.12.2013 | АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» Все члены рабочей группы |
|  | Аудит и актуализация списка пользователей и участников ЭДО в сфере охраны здоровья. Регистр профессиональных участников рынка (стейкхолдеров), их интересы и функции. Модель документооборота профсообщества, включая жизненный цикл управления профессиональным стандартом. Разработка ролевых политик деятельности различных участников отрасли. Модель регламентации взаимодействия участников по уровням организации медицинской помощи (врач/пациент/медицинские организации всех уровней/страховые организации/аптеки/муниципалитеты/оуз/МИАЦ/МЗ РФ/ФОМС/ФОИВ/РОИВ Создание ТЗ на единый информационный врачебный портал. Разработка компенсационных механизмов и маршрутных карт перехода для каждого профучастника. Результат: Сводный доклад РГ, содержащий: 1) Модель, отражающая взаимодействие пользователей и участников ЭДО в сфере охраны здоровья AS-IS и TO-BE | 1.12.2013 | АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» Все члены рабочей группы |
|  | Оптимизация информационного обеспечения системы ЭДО в СЗО, периодизация переходов к ЭДО в СЗО с учетом использования систем принятия решений: классификаторы, прейскуранты, тарификаторы и биллинг Реализация контрольно-надзорных функций в системе ЭДО Результат: Методология “Оптимизация информационного обеспечения системы ЭДО в СЗО с учетом использования систем принятия решений». | 1.12.2013 | АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» Все члены рабочей группы |
|  | Проектирование единого функционально-информационного пространства отрасли. Создание прототипа и формирование базы знаний лучшей практики ЭДО в зарубежных странах. Анализ базы знаний действующей ЭДО в СЗО и формирование методологии оптимизации и преобразования утвержденных типовых форм с устранением избыточности, противоречивости, несопоставимости показателей в модель TO-BE. Создание прототипов визуальных интерфейсов пользователей. Создание системы требований к интерфейсам и разработка ТЗ. Создание экспериментального макета оптимизации информационного обеспечения ЭДО в СЗО, адаптированного под задачи: Анализ выделенных групп («целостные», «расчетные», «первичные») и видов показателей; Автоматическое перенастраивание, в зависимости от изменения требований к составу собираемых показателей Сбор показателей от участников рынка Контроль качества и полноты показателей, Мониторинг и анализ данных об уже имеющихся показателях Управление жизненным циклом форм отчетности (управление изменениями) Результаты: Сводный доклад РГ, содержащий: 1) Описание экспериментального макета информационной системы. 2) Рекомендации по оптимизации и трансформации ЭДО в СЗО для МЗ. Макет информационной системы с заполненной базой знаний (TO-BE) | 1.12.2013 | АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» Все члены рабочей группы |
|  | Разработка проекта порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе в электронном виде Результат: Разработка глоссария системы документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе в электронном виде. Разработка и утверждение отраслевой методики обучения специалистов (студентов) системы здравоохранения правилам работы в системе электронного документооборота. Проект нормативного акта Минздрава России | 1.09.2013 | АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ» Все члены рабочей группы |
|  | ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Дорожная карта нормативно-правовых и организационных изменений, обеспечивающих плановый переход «бумажного» документооборота на ЭДО (от документоцентричности к моделецентричности) Проект постановления «О мониторинге за ЭДО» Проект постановления «Ростелемед» Глоссарий системы электронного документооборота в сфере здравоохранения | Январь 2014 |  |

РАБОЧАЯ ГРУППА  «Электронная медицинская карта» (руководитель Б.В. Зингерман)

План работы

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ, обсуждение, доработка и вынесение на Экспертный совет проектов документов, касающихся ведения Электронной медицинской карты. Результат – Проект национального стандарта (ГОСТ) «Электронная медицинская карта. Основные принципы, термины и определения» | 15.06.2013 | Зингерман Б.В. |
|  | Результат – Проект национального стандарта (ГОСТ) «Электронная медицинская карта. Электронная медицинская карта в медицинской организации» - пересмотр действующего ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения» . | 15.07.2013 | Зингерман Б.В. |
|  | Результат – Проект национального стандарта (ГОСТ) «Электронная медицинская карта. Интегрированная электронная медицинская карта» | 01.09.2013 | Зингерман Б.В. |
|  | Результат – Проект национального стандарта (ГОСТ) «Электронная медицинская карта. Персональная электронная медицинская карта» | 31.12.2013 | Зингерман Б.В. |
|  | Результат – Проект приказа и 2-х положений, обеспечивающих ведение первичной медицинской документации в электронном виде, и требования по будущему пересмотру медицинской документации. | 01.07.2013 | Зингерман Б.В. |
| 2. | Разработка критериев эффективности использования ЭМК, представление Экспертному совету набора критериев и методических рекомендаций по заполнению и контролю исполнения критериев Результат – Проект списка критериев Проект методических рекомендаций | 01.07.2013 01.08.2013 | Гусев А.В. |
| 3. | Разработка, обсуждение, вынесение на Экспертный совет проектов типовых «Регламентов ведения Электронной медицинской карты в медицинской организации» и методических рекомендаций по разработке внутренних регламентов Результат – Проект типового регламента ведения ЭМК в медицинской организации Проект методических рекомендаций по разработке внутренних регламентов ведения ЭМК | 15.07.2013 01.09.2013 | Шифрин М.А. |
| 4. | Разработка, обсуждение и представление Экспертному совету проекта методических рекомендаций по организации связи Лабораторных информационных систем с Электронной медицинской картой Результат – Проект методических рекомендаций | 01.09.2013 | Захарова Л.Р. |

РАБОЧАЯ ГРУППА «Унификация нормативно-справочной информации и структуры электронных медицинских документов» (руководитель К.В. Сидоров)

План работы

| № | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка «Положения о рабочей группе Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации» | «Положение о рабочей группе Экспертного совета Министерства здравоохранения Российской Федерации» | 01 мая 2013 | Сидоров К.В. |
| 2. | Разработка «Руководства пользователя техническими средствами обеспечения дистанционного взаимодействия участников РГ «НСИ и СЭМД» | «Руководство пользователя техническими средствами обеспечения дистанционного взаимодействия участников РГ «НСИ и СЭМД» | 01 июня 2013 | Швырёв С.Л., Родионов В.С. |
| 3. | Разработка проекта «Регламента ведения НСИ Министерства здравоохранения Российской Федерации» | Проект «Регламента ведения НСИ Министерства здравоохранения Российской Федерации» | 01 июля 2013 | Сидоров К.В., Швырёв С.Л. |
| 4. | Экспертиза действующих «Форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» и формирование «Перечня клинических документов, имеющих непосредственное отношение к оказанию медицинской помощи, требующих реструктуризации, в соответствии с потребностями медицинского электронного документооборота» | «Перечень клинических документов (из числа «Форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»), имеющих непосредственное отношение к оказанию медицинской помощи, требующих реструктуризации в соответствии с потребностями медицинского электронного документооборота» | 01 августа 2013 | Сидоров К.В., Швырёв С.Л. |
| 5. | Анализ международного опыта стандартизации электронных медицинских справочников и разработка рекомендаций по структуре «Справочника хирургических процедур» для использования в процессе обмена медицинской информацией на основе структурированных электронных медицинских документов. | «Методические рекомендации по организации структуры «Справочника хирургических процедур» | 01 сентября 2013 | Швырёв С.Л., Курочкина А.И. |
| 6. | Разработка рекомендаций по модернизации структуры документа «Выписной эпикриз» (форма 027/у) для обеспечения задачи обмена электронной медицинской информацией. | «Методические рекомендации по организации структуры документа «Выписной эпикриз» | 01 октября 2013 | Швырёв С.Л., Родионов В.С. |

РАБОЧАЯ ГРУППА  «Методология повышения эффективности использования информационных систем в деятельности медицинских организаций» (руководитель М.М. Эльянов)

План работы

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать типовые требования к медицинским информационным системам (МИС), включая технологические и функциональные требования. Результат – «Типовые требования на комплексную медицинскую информационную систему» (КМИС) «Типовые требования на лабораторную информационную систему» (ЛИС) «Типовые требования на радиологическую информационную систему» (РИС) |  | Эльянов М.М. |
|  | Разработать перечень критериев эффективности использования ИТ в работе МО Результат – Рекомендуемый перечень критериев эффективности оснащенности и использования ИКТ в автоматизации медицинских организаций |  | Гусев А.В. |
|  | Нормативно-правовое регулирование использования ИКТ в здравоохранении Результат – Обзор и анализ нормативных правовых актов, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в части использования ИКТ в здравоохранении (перечень необходимых нормативно-правовых актов с кратким их описанием, которые необходимо разработать и утвердить на уровне Минздрава для развития использования ИКТ в медицине). |  | Столбов А.П. |
|  | Разработать комплект документов по ИТ-поддержке ПО Результат – Проект приказа Минздрава России по организации ИТ-поддержки МО и комплект необходимых методических материалов |  | Эльянов М.М. |
|  | Разработать протоколы информационного обмена для медицинских информационных систем. Результат – Типовой протокол информационного обмена между МИС уровня МО и региональной информационно-аналитической системой (РИАС) Типовой протокол информационного обмена между МИС и ЛИС Типовой протокол информационного обмена между МИС и РИС |  | Гусев А.В. |

РАБОЧАЯ ГРУППА  «Методология информационной безопасности в сфере здравоохранения»

(руководитель О.В. Симаков)

План работы

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определения и критерии оценки эффективности обеспечения информационной безопасности Результат – Перечень критериев эффективности обеспечения информационной безопасности в медицинских организациях | 25.05.2013 | Симаков, Сабанов, члены рабочей группы |
| 2. | Анализ опыта применения нормативно-правового регулирования обеспечения информационной безопасности в медицинских организациях Результат – 1. Типовые требования к методическим рекомендациям по обеспечению информационной безопасности в медицинских организациях; 2. Подготовка предложений по доработке Методических рекомендации для организации защиты информации при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения | 01.07.2013 15.10.2013 | Симаков, Рылов, Сабанов члены рабочей группы |
| 3. | Разработка требований к использованию современных технологии построения локальных вычислительных сетей (WiFi и др.) в медицинских организациях Результат - Дополнения к «Типовым требованиям и методическим рекомендациям по обеспечению информационной безопасности в медицинских организациях» в части использования технологии WiFi | 17.09.2013 | Симаков, Штукерт, члены рабочей группы |
| 4. | Разработка требований к использованию облачных технологии в медицинских организациях Результат – 1. Требования к типовому протоколу информационного обмена между локальными рабочими местами и облачными сервисами и хранилищами данных в части обеспечения информационной безопасности; 2. Требования к типовому протоколу информационного обмена между МИС (СЭМК) и PACS в части обеспечения информационной безопасности | 24.09.2013 29.10.2013 | Симаков, Сидоров, члены рабочей группы |
| 5. | Разработка предложений по регламентации использования электронной подписи (ЭП) в сфере здравоохранения с определением требований к необходимой инфраструктуре Результат - Требования к типовой инфраструктуре построения ЭП для социальной сферы и проект регламента ее использования в информационных системах в сфере здравоохранения (с учетом результатов работы рабочей группы по медицинскому документообороту) | 15.09.2013 | Симаков, Семенов, Сидоров, члены рабочей группы |

РАБОЧАЯ ГРУППА «Методология повышения эффективности использования телемедицинских технологий в деятельности медицинских организаций» (руководитель О.С. Медведев)

План работы

| № | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка опросника для сбора сведений о существующих центрах телемедицины, их профиле, количества консультаций в месяц/год, основных проблемах при организации и функционировании) |  |  | Медведев О.С. |
| 2. | Подготовка и рассылка опросника по всем имеющимся адресам для сбора данных о реальной ситуации в области телемедицины в России. |  |  | Медведев О.С. |
| 3. | Проведение заседания с представителями зарегистрированных в России обществ и ассоциаций по телемедицине, с целью уточнения их активности, правового статуса и выработки путей координации их деятельности. |  |  | Медведев О.С. |
| 4. | Подготовка и проведения заседания рабочей группы по вопросам имеющихся законодательных актов по сертификации, контролю за деятельностью телемедицинских центров. Формулирование проблем в области телемедицины, которые требуют дополнительных актов и постановлений для расширения и облегчения работы телемедицинских центров. |  |  | Медведев О.С. |
| 5. | Обсуждение вопросов стандартизации и унификации форм для телемедицинских консультаций на территории России и за рубежом. |  |  | Медведев О.С. |
| 6. | Подготовка рабочего совещания под эгидой Департамента информатизации и связи МЗ РФ по обсуждению наиболее неотложных проблем телемедицины и поиску путей их решения. |  |  | Медведев О.С. |