П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (2014-2018 годы)

I. Общее описание «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения Российской Федерации, пользующегося преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в общей численности населения | % | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по совершенствованию порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, повышению их качества и доступности для заявителей |
|  | Разработка нормативных правовых актов, определяющих перечни приоритетных государственных и муниципальных услуг (далее – услуги), требования к целевой модели порядка их предоставления в электронной форме, а также сроки перевода в электронную форму. | Акты Правительства Российской Федерации | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | I квартал 2014 г. | Внесенные в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации, устанавливающие: - очередность и сроки оптимизации услуг; - требования к целевой модели порядка предоставления оптимизированных услуг |
|  | Разработка методических рекомендаций по повышению качества перевода в электронную форму государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов. | Методические рекомендации, одобренные протоколом заседания подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности (далее – Подкомиссия) | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | I квартал 2014 г. | Одобренные методические рекомендации |
|  | Разработка методических рекомендаций по повышению качества перевода в электронную форму государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. | Методические рекомендации, одобренные протоколом заседания подкомиссии | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России | II квартал 2014 г. | Одобренные методические рекомендации |
|  | Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, разработанными во исполнение п.1.1 Дорожной карты | Нормативные правовые акты высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Акты Правительства Российской Федерации (при необходимости) | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | По отдельному плану-графику, утвержденному протоколом заседания подкомиссии | Подписанные (утвержденные) нормативные правовые акты высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Внесенные в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации (при необходимости) |
|  | Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления приоритетных государственных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с новыми требованиями к порядку предоставления государственных услуг в электронной форме | Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления государственных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | По отдельному графику по решению подкомиссии | Утвержденные правовые акты |
|  | Сокращение перечня «лично предоставляемых» документов, в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее- Федеральный закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ) в целях перехода на предоставление документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в рамках межведомственного информационного взаимодействия. | Проект федерального закона (проекты федеральных законов) Акты Правительства Российской Федерации (при необходимости) | Минэкономразвития России, Минобрнауки России | IV квартал 2014 г. | Внесенный в Правительство Российской Федерации проект федерального закона (проекты федеральных законов), устанавливающего обязанность органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, получать соответствующие документы по межведомственному запросу Внесенные в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации (при необходимости) |
|  | Сокращение перечня «лично предоставляемых» документов, в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ в целях перехода на предоставление свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках межведомственного информационного взаимодействия. | Проект федерального закона (проекты федеральных законов) Акты Правительства Российской Федерации (при необходимости) | Минэкономразвития России, Минюст России | IV квартал 2014 г. | Внесенный в Правительство Российской Федерации проект федерального закона (проекты федеральных законов), устанавливающего обязанность органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, получать соответствующие документы по межведомственному запросу Внесенные в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации (при необходимости) |
|  | Сокращение перечня «лично предоставляемых» документов, в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ в целях перехода на предоставление документов, подтверждающих регистрацию граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в рамках межведомственного информационного взаимодействия. | Проект федерального закона (проекты федеральных законов) Акты Правительства Российской Федерации (при необходимости) | ФМС России, Минэкономразвития России |  | Внесенный в Правительство Российской Федерации проект федерального закона (проекты федеральных законов), устанавливающего обязанность органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, получать соответствующие документы по межведомственному запросу Внесенные в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации (при необходимости) |
|  | Обеспечение технической возможности перехода на предоставление документов, указанных в п.1.7-1.9 Дорожной карты, в рамках межведомственного электронного взаимодействия. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России, Минюст России, Минобрнауки России, ФМС России |  | Доработанные информационные системы. Зарегистрированные в продуктивной среде Единой системы межведомственного электронного взаимодействия |
|  | Мониторинг результатов качества оказания государственных (муниципальных) услуг в электронной форме | Доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России | Ежегодно до 1 января и 1 июля | Доклад в Правительство Российской Федерации |
|  | Разработка методических рекомендаций по описанию порядка предоставления приоритетных государственных и муниципальных услуг | Методические рекомендации, одобренные протоколом заседания подкомиссии | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России | I квартал 2015 г. | Одобренные методические рекомендации |
|  | Размещение в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Федеральный реестр услуг) и на Едином портале, на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного самоуправления (далее – официальные сайты) описаний порядков (алгоритмов) получения государственных и муниципальных услуг в удобной для заявителя форме | Правовые акты органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, утверждающие удобные для заявителей описания порядков (алгоритмов) получения услуг Результаты независимого мониторинга | Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иные органы исполнительной власти органы местного самоуправления | III квартал 2015 г. | В Федеральном реестре услуг, на Едином портале и официальных сайтах размещены соответствующие описания |
|  | Разработка типовых административных регламентов предоставления приоритетных государственных услуг субъектов Российской Федерации и муниципальных услуг | типовые административные регламенты | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России | IV квартал 2015 г. | Рекомендованные типовые административные регламенты |
|  | Обеспечение возможности для заявителей (если это не запрещено федеральным законом): получать в уполномоченных органах, организациях, ранее выдавших документ на бумажном носителе, соответствующий документ в электронной форме; получать в уполномоченных органах, организациях, ранее выдавших документ в электронной форме, соответствующий документ на бумажном носителе; получать подтверждение равнозначности документов в электронной форме и документов на бумажном носителе в многофункциональных центрах, уполномоченных органах и организациях (если федеральным законом не установлена обязательная нотариальная форма удостоверения равнозначности) | Акт Правительства Российской Федерации (внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации) Отчет уполномоченных органов исполнительной власти | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | I квартал 2016 г. | Внесенный в Правительство Российской проект акта Правительства Российской Федерации |
|  | Обеспечение возможности для заявителей подтверждения (декларирования) фактов, имеющих юридическое значение при предоставлении государственных и муниципальных услуг, способами, допускаемыми законодательством Российской Федерации. Разработка порядка подтверждения (декларирования) заявителями указанных фактов | Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления услуг | Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иные органы исполнительной власти | IV квартал 2016 г. | Сокращение числа документов (сведений), необходимых для получения государственных и муниципальных услуг |
| Мероприятия по совершенствованию информационных систем инфраструктуры электронного взаимодействия и развитию электронных сервисов при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
|  | Обеспечение возможности регистрации заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – система идентификации) в отделениях МФЦ и иных уполномоченных организациях | Ежеквартальный отчет в Правительство о количестве пунктов регистрации в системе идентификации и о числе таких регистраций | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иные органы и организации | По отдельному графику | Увеличение количества пунктов регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации |
|  | Обеспечение возможности совершения электронных платежей с использованием единого платежного шлюза на официальных сайтах, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспечение возможности присоединения к единому платежному шлюзу операторов электронных платежей | Отчет в Правительство | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное казначейство иные органы исполнительной власти | IV квартал 2014 г. | Не менее 50% сайтов федеральных органов государственной власти подключено к системе электронных платежей Единого портала |
|  | Разработка требований к интерфейсам пользователя Единого портала и официальных сайтов, используемых при предоставлении государственных услуг, в части совершенствования навигации, поиска и предоставления информации, создания для заявителей дополнительных электронных сервисов. Разработка соответствующих методических рекомендаций | Протокол подкомиссии | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | III квартал 2014 г. | Утвержденные требования и методические рекомендации |
|  | Создание и внедрение в Единую систему нормативно-справочной информации (далее – система справочной информации) справочников и классификаторов информационных систем, участвующих в межведомственном электронном взаимодействии |  | Федеральное казначейство Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иные органы исполнительной власти | IV квартал 2014 г. | Справочники и классификаторы, необходимые для межведомственного взаимодействия, загружены в систему справочной информации и доступны для использования |
|  | Унификация (типизация) состава и наименований государственных услуг субъектов Российской Федерации и муниципальных услуг, сведения о которых размещаются в Федеральном реестре услуг, формирование соответствующих справочников и классификаторов | Утвержденные справочники и классификаторы | Министерство экономического развития Российской Федерации иные органы исполнительной власти | IV квартал 2014 г. | Сформированные справочники и классификаторы загружены в Федеральный реестр |
|  | Определение целесообразности разработки типовых информационных систем, типовых форм документов и схем данных, необходимых для предоставления в электронной форме приоритетных государственных услуг субъектов Российской Федерации и муниципальных услуг (далее – типовых компонентов) | Отчет в Правительство Российской Федерации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | II квартал 2015 г. | Перечень типовых компонентов, сроки их разработки и внедрения |
|  | Разработка порядка взаимодействия официальных сайтов, информационных систем органов и организаций, предоставляющих услуги, с информационной системой Единого портала в части использования сервиса единый личный кабинет для хранения и отображения полной информации о предоставлении государственных и муниципальных услуг, включая запросы, результаты предоставления государственных и муниципальных услуг, поданные жалобы и результаты их рассмотрения и т.д. (далее – информационная система единого личного кабинета) | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утверждающий порядок взаимодействия и стандарты обмена между внешними информационными системами и информационной системой единого личного кабинета | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | I квартал 2015 г. | Утвержденный приказ |
|  | Обеспечение возможности единой навигации и поиска на порталах государственных услуг и официальных сайтов органов власти | Отчет в Правительство Российской Федерации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иные органы исполнительной власти | II квартал 2016 г. | Единая панель навигации государственных сайтов используется не менее чем на 50% сайтов федеральных органов исполнительной власти |
|  | Повышение качества функционирования федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее – информационная система досудебного обжалования) | Акты о вводе в эксплуатацию соответствующих элементов Информационной системы досудебного обжалования | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации иные органы исполнительной власти | IV квартал 2015 г. | Введенная в эксплуатацию информационная система досудебного обжалования интегрирована с Единым порталом и официальными сайтами |
|  | Обеспечение для граждан возможности предоставления органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным лицам сведений и документов, размещенных в едином личном кабинете на Едином портале, в том числе полученных в результате предоставления государственных и муниципальных услуг, а также возможности получения через систему единого личного кабинета любых сведений и документов при получении в электронной форме государственных и муниципальных услуг и при досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия). | Внесенные в Правительство Российской Федерации правовые акты | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации иные органы исполнительной власти | II квартал 2015 г. | Органы власти и местного самоуправления обязаны принимать сведения и документы, размещенные в едином личном кабинете |
|  | Разработка и утверждение нормативных правовых актов и методических рекомендаций, определяющих очередность, порядок и техническую политику доступа организаций, оказывающих заявителям сопутствующие услуги (далее – сервисные организации) к Единому порталу, включая организации, оказывающие следующие услуги: по подготовке в электронном виде исковых заявлений в суды; по подключению к картографическим сервисам; по оказанию услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг и др. | Внесенные в Правительство Российской Федерации правовые акты Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утверждающий методические рекомендации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации | I квартал 2016 г. | Утвержденные нормативные правовые акты |
|  | Разработка программных модулей, обеспечивающих интеграцию информационных систем сервисных организаций с Единым порталом | Акты сдачи-приемки работ Лицензионный договор, допускающий безвозмездное использование и модификацию программных модулей | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | III квартал 2016 г. | Введенные в эксплуатацию и доступные для сервисных организаций программные модули |
|  | Совершенствование порядка внесения изменений в инфраструктуру Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, процессов разрешения инцидентов на базе единого ситуационного центра | Внесение изменений в нормативные правовые акты | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иные органы исполнительной власти | IV квартал 2015 г. | Органы и организации, участвующие в межведомственном электронном взаимодействии, работают по обновленным правилам взаимодействия |
|  | Утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления и использования сервисов доверенной третьей стороны | Постановление Правительства Российской Федерации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | IV квартал 2015 г | Утвержденные нормативные правовые акты |
|  | Разработка информационных систем инфраструктуры электронного взаимодействия, обеспечивающих предоставление сервисов доверенной третьей стороны | нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | IV квартал 2015 г | Введенные в эксплуатацию сервисы доверенной третьей стороны |
| Оптимизация административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка осуществления межведомственного взаимодействия |
|  | Разработка унифицированных правил проектирования и согласования порядка межведомственного взаимодействия и учета прав на доступ к документам (сведениям), необходимым при предоставлении услуг | Протокольное решение Правительственной комиссии | Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | I квартал 2015 г. | Утвержденные правила проектирования и согласования порядка межведомственного взаимодействия |
|  | Разработка оптимизированного порядка утверждения, опубликования и вступления в силу административных регламентов в электронной форме | Протокольное решение Правительственной комиссии | Министерство экономического развития Российской Федерации | I квартал 2015 г. | Утвержденные методические рекомендации |
|  | Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок принятия, опубликования и вступления в силу административных регламентов | Согласованный проект федерального закона Постановление Правительства Российской Федерации (внесение изменений) | Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | II квартал 2015 г. | Согласован проект федерального закона, внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации |
|  | Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок межведомственного взаимодействия в соответствии с новыми требованиями к порядку проектирования и согласования межведомственного взаимодействия | проект федерального закона (проекты федеральных законов) Постановление Правительства Российской Федерации | Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | IIквартал 2015 г. | Вступившие в силу правила проектирования и согласования порядка межведомственного взаимодействия |
|  | Совершенствование Федерального реестра услуг для поддержки оптимизированных порядков: принятия, опубликования и вступления в силу административных регламентов; проектирования и согласования межведомственного взаимодействия. | Акты сдачи-приемки работ | Министерство экономического развития Российской Федерации Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | IV квартал 2015 г. | Введенный в эксплуатацию измененный Федеральный реестр услуг |
|  | Совершенствование системы межведомственного электронного взаимодействия для обеспечения оптимизированного порядка проектирования и согласования межведомственного взаимодействия | Внесение изменений в нормативные правовые акты Акты выполненных работ по реализации дополнительных требований | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации иные органы исполнительной власти | IV квартал 2015 г. | Введенная в эксплуатацию усовершенствованная система межведомственного электронного взаимодействия |
| Формирование инфраструктуры обработки и хранения данных |
|  | Формирование инфраструктуры обработки и хранения данных осуществляется по отдельному плану |  | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | По отдельному графику |  |
| Формирование единой сети передачи данных |
|  | Формирование единой сети передачи данных осуществляется по отдельному плану |  | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | По отдельному графику |  |
| Оптимизация порядка ввода в эксплуатацию и использования информационных систем инфраструктуры электронного взаимодействия |
|  | Создание репозитория исходных кодов программного обеспечения инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия (далее – инфраструктурное программное обеспечение) и разработка нормативного правового и методического обеспечения, необходимого для его использования | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Акт о вводе в эксплуатацию репозитория | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | IV квартал 2015 г. | Приемка и введение в эксплуатацию инфраструктурного программного обеспечения осуществляется с использованием репозитория |
|  | Разработка требований к порядку проектирования, разработки, введения в эксплуатацию, модернизации и выведения из эксплуатации компонентов инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | I квартал 2015 г. | Размещение государственного заказа, приемка результатов работ. Эксплуатация инфраструктурного программного обеспечения осуществляется согласно утвержденным требованиям |